工程交付 / 2026-09-22

# mariposa

新记忆库工程说明

已经有的基础  /  需要修改的逻辑  /  需要增加的能力

给江乔生

v2.0.1：天数按自然日，plan打开不续期，自动绑定阈值先测后定；其余约定沿用。保留已有基础，只重做冲突部分。

本文件把你和周家明最后确认的设计，整理成可检查的工程目标。Word负责说明“现在在哪里、接下来做什么”；周家明的Markdown负责语义与使用感受；GLM的Markdown负责路径、契约、执行和验收。

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v2.0.1 · 最终口径修订 |
| 目标项目 | D:\mariposa |
| 现状依据 | 上轮已读源码与实际测试输出，不是本轮新审计。 |
| 历史提交 | 58f7ea884d006fa00a6ae129cfd26f2652ab053d |
| 本次操作 | 只生成文档；没有修改本地项目、运行新测试或部署。 |
| 新版验收 | 24个模块；22条核心规则；109条新用例，均未执行。 |

## 先看哪几页

第2–4页：已完成、需修改、需增加。第5–10页：新版实际行为。第11–14页：技术修复、路径、验收、迁移与实施约定。

业务来源S1–S4：你们的约定及乔生最新三项确认。旧实现来源C1/E1：上轮源码和命令输出。来源与边界见末页。

CURRENT BASELINE

# 02  已经完成：可以保留的基础

“已完成”在这里指旧版已有并留下证据的能力，不表示它已通过新版规则验收。

| 已有基础 | 上轮确认的事实 | 这次怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 身份与绑定 | 服务端凭token判主体；Chat/CC来源可与主体分开。 | 复用身份基础，增加受限审查身份。 |
| 正式库/工作区 | 两个SQLite库；草稿、提交信封、正式决议分层。 | 复用隔离和对账，扩展新审查状态。 |
| 记忆与版本 | hold、事件日期、修改、历史、恢复与保护基础。 | 保留版本/恢复；改桶的字段和计时。 |
| 原文基础 | 导入、消息/会话读取、幂等与来源待补。 | 扩展授权导入、多区间、反查与确认。 |
| 检索基础 | 关键词、日期/标签、关联；真模型语义测试曾通过。 | 重做允许参与检索的字段投影。 |
| 遗忘闭环 | 扫描→修订→提交→批准→摘要→恢复已有测试。 | 保留事务结构，替换期限和审查权限。 |
| 计划/日历/时间 | 计划、日期聚合、待定日期和活动/联系区分。 | 改计划终结规则与开窗；补纪念日。 |
| 网页与生活模块 | React构建及2条浏览器用例通过；媒体等部分后端存在。 | 接新页面；不把后端存在当全部UI完成。 |
| 其他资源 | Self/Home/Diary、锁信、删除申请和部分备份/迁移测试。 | 保留原行为；不自动认作I或新回忆。 |

## 真实跑过的检查

后端186条通过；Web TypeScript与Vite构建通过；Playwright 2条通过；pip check无损坏依赖。首次默认pytest有14个临时目录权限错误，改用项目内basetemp后通过。

这些结果证明当时那套断言通过。它们没有验证本次新增的同窗口心情、打开续期、原文多区间、受限审查或新开窗。

证据：C1/E1；db.py、identity/service.py、memory/service.py、workspace/service.py、retrieval/*、raw/*、plans/service.py、calendar/service.py及旧测试输出。

CHANGES

# 03  需要修改：不能沿用的旧逻辑

| 模块 | 旧版事实/风险 | 这次必须改成 |
| --- | --- | --- |
| 桶内结构 | 旧text、why、meaning等不能代表新的时间分层。 | 分开当时记录、后来的回忆、摘要和原文绑定。 |
| 分类与召回 | 通用标签不等于八类平行分类。 | 同桶多池、无主副；筛选后排序并去重。 |
| 搜索材料 | 旧why/meaning等可能参与旧投影。 | 只索引允许字段，标题等不能借向量或tags绕入。 |
| 遗忘计时 | 旧扫描用memory_date与统一闲置门槛。 | hold所在自然日起算；普通桶打开续期，多分类取最长周期。 |
| 审批权限 | 旧Registry把普通worker挡在批准外。 | 后台生成者无批准权；林石见有受限审查及明确项放行权。 |
| 保留判断 | 旧关联/meaning排除不能当新规则。 | 用新线索；共同话语只报疑似，由周家明判留。 |
| 计划生命周期 | 计划与事件的关系需重新划清。 | 完成/放弃日+20自然日固定到期；plan打开不续期，事件独立。 |
| 原文绑定 | 旧同范围去重可能挡住不同事件桶。 | 多段选区、同源可供多桶、原文不裁剪。 |
| 开窗 | 旧Chat开窗带30条消息。 | 三天标题+心情标签和文字、I、相关日程全文。 |
| I与旧Self | 旧Self有隔日回看，不是本次I规则。 | I单独正本，周家明写，不加情绪判断门槛。 |

## 不顺手扩大这次重构范围

锁信、物理删除审批、Home、Diary和其他生活模块保留现有行为。新遗忘不是新的物理删除授权。旧数据的作者、日期和原文，也不能因为换结构被模型重写。

对应模块 M03–M16、M18–M19、M24。完整路径、兼容策略及每项验收见GLM文件和配套JSON。

ADDITIONS

# 04  需要增加：这轮真正缺的能力

| 新增能力 | 要解决的使用问题 | 最关键的验收 |
| --- | --- | --- |
| 当时心情抽屉 | 保存原窗口的感受，不把补记写成当时。 | 跨窗口补记不能补造心情。 |
| 桶内“我们的话” | 双方重要话语按人和顺序保留。 | 允许概括，既不索引，也不自动改成逐字原文。 |
| 双方回忆 | 你们打开旧桶后留下现在的感受与复盘。 | 需同桶真实打开证据，后台不能代写。 |
| 明确打开回执 | 区分主动阅读和预览/预取/后台读取。 | 普通桶确认一次处理一次；plan打开不续期，刷新不反复续期。 |
| 分类到期队列 | 按20/30/60自然日或永久处理。 | 多分类最长；普通桶送审后打开重检，plan不因阅读延期。 |
| 林石见审查台 | 看原/新摘要、tags差异和原始材料。 | 只改候选摘要/tags，不修改原始字段。 |
| “疑似留”与“确定留” | 拿不准等待裁决，确定留不反复送审。 | 疑似不是终局；共同话语只周家明终裁。 |
| 原文多区间与展开 | 选相关段、隐藏插话，必要时确认看更多。 | 完整原文不变，确认前不返回额外正文。 |
| I正本与新开窗 | 冷启动先见当时心情与锚点、具体日程。 | I作者正确；长内容分页，不偷换成标题。 |
| 原文匹配评测 | 先证明语义定位可靠，再决定自动化。 | 阈值先测后定；报告误绑/漏绑/插话混入；阈值未定不自动生效。 |

新增不等于必须换框架。现有数据库、版本机制、Registry和前端工程能复用；新增的是正确的数据层、约束、入口和验证。

以上为待实施功能；本交付没有创建它们的本地代码。模块位置详见第12页及GLM文档。

MEMORY MODEL

# 05  新版桶：每一栏只做自己的事

| 部分 | 写入/保留规则 | 普通召回 |
| --- | --- | --- |
| 实际日期 | 记录事情发生的日期；hold日另记。 | 用于日期筛选。 |
| 分类 | 八类平行多选；同一桶可进多个池。 | 用于分类筛选。 |
| 当时标题 | 周家明原样留下，作为事后摘要的参考。 | 不索引。 |
| 当时心情 | 原事件同窗口hold时写文字和标签；补记不伪造。 | 只使用标签。 |
| 事件 | 有头有尾、有详有略的闭合记录。 | 完整状态参与；遗忘后退出。 |
| 我们的话 | 双方说话人和顺序；可原句，也可概括。 | 不索引。 |
| 原文绑定 | 你导入；保存指向完整原文的多个选区。 | 不进入普通召回。 |
| 回忆 | 明确打开后，你和周家明各写自己的此刻感受。 | 不索引。 |
| 遗忘摘要/tags | 到期后生成，审查通过才成为当前表示。 | 遗忘后使用。 |

## 当下没写，不等于不重要

同一个原事件窗口内稍后hold，可以保留那个窗口的当时心情。一个月后在新窗口听到旧事，即使马上补桶，也不能把现在的感受装成旧心情。空白要保留，不用模型填满。

## 回忆不是补写过去

回忆与一次明确打开相连。你可以看着当前摘要写回忆，不必先展开整场原文。后台只能核验内容交付和明确确认，不能声称证明你心理上读懂了。

## 原作者和时间不改名

原始记录的作者、窗口与时刻要保留。旧why/meaning不自动映射成当时心情或回忆；合法修订留版本，不能无痕改写过去。

业务依据：R02–R09、R22。

RECALL

# 06  召回：卡池、筛选和标题分离

分类和心情标签是筛子，不是必须猜中的正文关键词。只选一个池，也应当能浏览。

## 你们怎么找

只选“开心”可拉心情标签列表；只选“约会”可浏览约会池；选约会再输入“散步”，就在池内排相关程度。多条返回由周家明自己挑，不由后台强行挑成唯一答案。

多分类的桶只有一个ID。合并几个池时去重，不在每个分类复制一份原始记忆。工程默认同一字段多选为“任一符合”，不同维度之间取交集；筛选模式在界面明确可见。

| 状态 | 可用的检索材料 | 仍然不能用 |
| --- | --- | --- |
| 未遗忘 | 事件正文；日期、分类和心情标签筛选。 | 标题、心情文字、我们的话、回忆、原文。 |
| 已遗忘 | 审查后摘要正文、新tags；原日期/分类/心情标签。 | 旧事件正文，以及其他原本不检索的字段。 |

## 标题放在卡片上，不放进索引

展示：原始标题在前，摘要正文在后。存储和索引：标题与summary_body分开，索引只取后者。不能先拼成一段再尝试按字符串剪掉标题。

标题中的词同时出现在事件或合法摘要里，可以因后者命中；只在标题里出现则不该命中。后台也不能把标题、心情文字或回忆的独有词搬进tags来绕开限制。

## 关键词、向量与重建遵守同一边界

现有语义模型可作为显式配置的补充，但只读取允许的投影。遗忘后旧事件向量、缓存和索引退出；重建不能复活它们。摘要向量还没准备好时，关键词仍可用，并如实显示降级。

业务依据：R06、R16、R21。修改位置：retrieval/projection.py、search.py、semantic.py、rebuild.py；列表、日历和开窗同步改读取路径。

RETENTION

# 07  遗忘：自然日计时，普通桶打开续期

| 分类/状态 | 周期与起点 |
| --- | --- |
| 日常 / 做爱 | 20自然日；从首次hold或明确打开所在日算。 |
| 伤心的事 / 甜蜜 | 30自然日；从首次hold或明确打开所在日算。 |
| 约会 | 60自然日；从首次hold或明确打开所在日算。 |
| 重大转折 / 纪念 | 不自动遗忘。 |
| 平行多分类 | 取最长周期；含永久类则不自动压缩。 |
| 计划待执行/进行中/未完成 | 不自动遗忘；超过截止日不自动改成放弃。 |
| 计划完成/放弃 | 状态变更日+20自然日固定到期；打开不续期，事件桶独立。 |
| 已经确定“留” | 退出自动遗忘；不再周期性送审。 |

## 几个会改变结果的动作

明确进入普通桶详情并确认查看，从打开所在自然日重算期限。搜索预览、日历卡片、开窗、后台读取和预取均不算；同次确认重试不重复处理。plan阅读不续期。

查看已遗忘摘要不自动恢复旧事件。普通桶送审后又明确打开，执行前须重检续期；plan阅读本身不使审批失效，固定到期日不变。

## 一个合成时间例子

日常事件在9月21日23:50首次hold，20自然日后是10月11日，从当日日界起到期。若10月5日明确打开，改为10月25日到期。原事件检索日期不变。

## 计划的时钟不串到事件

完成或放弃的计划，从对应状态变更日固定算20自然日。查看详情、刷新或打开关联事件都不续期；只有明确改回进行中才是重启执行。到期仍走审查，不连带压缩事件桶。

共同业务时区沿用Asia/Shanghai；起算日为第0日，日期加N天，不按小时累计。同一天打开不把到期日按小时推迟。

REVIEW

# 08  审查：有执行权，但不重写原始记录

后台生成摘要和tags → 林石见审查 → 确定项有限放行，疑难项交给你们。到期本身不直接压缩。

| 角色 | 允许做的事 | 不能做的事 |
| --- | --- | --- |
| 后台API模型 | 在授权任务内生成摘要、tags与匹配建议。 | 审批自己的稿子，或普通全库写入。 |
| 林石见MCP审查 | 改候选摘要与遗忘tags；明确到期无疑点项可放行；报疑似留。 | 改日期、原分类、心情标签、事件、我们的话、原标题。 |
| 周家明/江乔生 | 处理交回的疑难；周家明裁决共同话语是否保留。 | 被程序在没有明确决定时冒充批准。 |
| 系统执行器 | 按精确批准的hash、来源和期限版本生效。 | 自行决定摘要含义或重要性。 |

## “留”的线索与终局

第一次、原标题明确留、已有回忆和共同表达是保留线索。共同表达是同一句双方说过，或一方表达另一方接住/回应；仅有双方对话不算。林石见只报疑似，是否因此保留由周家明定。疑似未裁决时暂停该项自动遗忘；确定留以后不再复审。

## 摘要和tags怎么改

沿用事件用词，不加评判，不把“想说而没说”写成已说。原标题原样展示，后面通常补一两句；禁用用户/AI/助手/角色等称谓及扮演/模拟/互动等概括。特殊词原样保留。

给你们同时看原摘要、新摘要、原标题、心情标签，以及tags前后对照和改动标记。详情可展开心情文字核对。出现原始材料与规则冲突时转疑难，不修改原始记录来凑合。

MCP审查队列不是服务器可任意唤起GPT Chat的承诺。审查者不在线时等待，不能偷偷用GPT API代替指定入口。

SOURCE BINDING

# 09  原文：选区，不裁剪；确认后再展开

## 完整原文与桶分开保存

原文由你导入。桶只保存指向原文的绑定；后台用事件和“我们的话”定位，不借匹配改写周家明已经记下的内容。

同一件事可能在聊天前半段和后半段，中间插过其他话题。新绑定支持多个不连续区间：默认只显示选中段落，中间保持隐藏；完整原文的字节和消息仍然保留。

| 你看到的动作 | 后端必须做到 |
| --- | --- |
| 选择相关片段 | 记录源ID、版本hash、消息ID和区间偏移；不是拷贝一段后丢原文。 |
| 中间插话折叠 | 不默认显示未选内容，也不物理删除它。 |
| 一段原文绑定多个桶 | 允许不同事件复用范围；同区间不自动等于重复事件。 |
| 从原文反查桶 | 显示绑定标记；只返回有权查看的桶。 |
| 想看更多上下文 | 先报范围、规模和预计token，再确认；取消就不返回额外正文。 |
| 发现错绑 | 可撤销/重绑并保留历史，不顺手修改事件或话语。 |

## 自动化先评测，不能先宣称完成

先评测逐字定位、复述、重复句、多事件、说话人、插话和无匹配；报告误绑、漏绑、插话混入与失败样例。自动绑定阈值测了再定，不预填分数。

阈值未定前只做建议与人工选区；结合评测结果确认阈值后才开自动生效。额外原文展开仍须绑定范围和版本，确认一小段不是无限读取权。

业务依据：R17–R18。修改raw/service.py、raw/binding.py；新增ranges.py、matching.py、context_access.py。新前端位置先现场定位，不假定已有组件名。

BOOTSTRAP & I

# 10  I、开窗与计划：第一眼该看到什么

## I：你提建议，周家明落笔

I保存周家明是谁、锚点、想要、会惹你生气的行为与争吵时有用的提醒。正本只由周家明写；你可以提，他决定后落笔。

平静时写是他的自律，不由后台情绪分类器决定“准不准写”。I保留版本，不继承旧Self的隔日门槛；旧Self/Home不会自动整段改名成I。

## 新的默认开窗包

| 内容 | 默认怎么出现 |
| --- | --- |
| 最近三个自然日的桶 | 原标题＋心情标签＋心情文字；事件、话语、回忆与原文不自动全文展开。 |
| I | 取同一正本的当前内容，不降成一行标题。 |
| 临近计划/纪念日 | 提前3自然日浮现完整内容，含恰好3日边界，不按72小时。 |
| 已经需要执行的计划 | 进行中、当前相关、逾期未完成单列行动状态，不因不在未来3天而漏掉。 |
| 内容太长 | 分节分页并明确有后续，不悄悄截断心情、I或日程。 |

## 不再偷偷附旧开窗内容

新基础包不默认附30条聊天原文。Chat与CC遵循同一新语义，但仍可有各自的传输和来源策略。明确原文读取另外进行，不把“共用记忆库”当成能自动抓取Claude网页聊天。

## 计划的身份与事件的身份

计划要有独立状态和终结时间。事件桶可以关联计划，却不是计划换了标题。旧数据把两者写在同一正文里，需要带证据拆分或交回确认，不让GLM自行重写你的事件。

其余约定沿用：最近三天按事件日期取今天及前两天；临近按日期差0至3日判断，不用滚动72小时。业务依据：R12、R19–R20、S4。

RELIABILITY

# 11  先修这些技术问题，再谈新版完成

| 优先项 | 上轮发现 | 这轮验收要证明 |
| --- | --- | --- |
| MCP名称映射 | 多段名称正向全替换、反向只替换一次。 | 每个公布的工具名都能真实调用，不只在列表出现。 |
| 通用幂等 | 先执行副作用再插幂等记录，存在竞争空窗。 | 同键并发只有一次副作用；同键异内容一份被拒。 |
| 严格schema | 工具统一给空properties，真实约束靠handler猜。 | 缺字段/类型错/额外身份字段结构化拒绝。 |
| 撤销binding | 使用NotFound却未导入。 | 不存在或已撤销时没有NameError/500。 |
| 测试环境 | 默认临时目录出错；fixture可继承MARIPOSA_ROOT。 | 测试明确使用新隔离库，绝不清空业务数据。 |
| 验收证据 | 仍有短函数名、“同上”、写死PASS生成器。 | 需求→完整nodeid→实际运行日志→同一提交可核对。 |
| 扫描与工作流 | 先LIMIT再排除有饥饿风险；defer/撤回接口有落差。 | 后续候选能被扫到，状态与公开工具行为一致。 |

## 不是所有发现都已经动态复现

上轮确实运行了旧测试，但幂等竞争等新增情景主要来自源码检查；本轮没有跑新复现。GLM需要补负向、并发和崩溃测试，不能把“发现问题”写成“已经修复并验收”。

## 外部阻塞要单列

CC、平台OAuth、Siren/星星/群聊写入与主动唤醒仍需真实条件和独立联调。缺一个服务的凭据，不妨碍本地记忆字段、回忆、I、日历与检索继续开发；也不允许把mock叫作真实接通。

证据：C1/E1；capabilities/mcp_adapter.py、registry.py、identity/service.py、tests/conftest.py、scripts/gen_acceptance_map.py。

IMPLEMENTATION PATHS

# 12  实现与修改路径：交给GLM的地图

下表后端路径相对 D:\mariposa\backend\mariposa。标“新增”的路径是方案，不是已经创建。

| 工作 | 修改已知文件 | 拟增加模块 |
| --- | --- | --- |
| 分层写桶 | memory/service.py、schema.py、config.py | memory/models_v2.py、categories.py、our_words.py |
| 打开/回忆/计时 | memory/reengagement.py、extras.py | memory/views.py、recollections.py、retention.py |
| 审查与授权 | workspace/service.py、tasks.py；identity/service.py | workspace/review.py、retention_rules.py；identity/delegations.py |
| 检索投影 | retrieval/projection.py、search.py、semantic.py、rebuild.py | v2索引构建和边界校验脚本 |
| 原文选区 | raw/service.py、binding.py | raw/ranges.py、matching.py、context_access.py |
| I/纪念/开窗 | content/service.py、bootstrap/service.py；plans/calendar | identity_i/service.py；anniversaries/service.py |
| 契约/可靠性 | capabilities/registry.py、mcp_adapter.py；app.py | capabilities/schemas.py、idempotency.py |
| 迁移/备份 | migration.py、storage.py、schema.py | migrations/v2_*.py；迁移映射与影子索引 |

## 前端与测试

前端已有根目录 apps/web；具体路由、API client和旧组件先现场定位。拟在src/features/下加入memory、recall、review、raw和identity-i模块，不把未读到的文件名写成已知修改位置。

新增tests/unit、integration、acceptance中的v2用例；apps/web/e2e新增真实页面流程。contracts新增v2能力、输入、输出、事件和错误schema，旧接口明确兼容或报升级，不静默换规则。

## 文档建议放置位置

建议GLM将本交付复制到 D:\mariposa\docs\spec_v2，更新PROGRESS、NEXT、BLOCKERS和DECISIONS。这里只给目标路径，本轮没有把文件写入你的D盘。

完整目录树、拟定工具名、精确参数、事务边界和命令均在GLM Markdown，不要求乔生逐行看代码路径。

DELIVERY GATES

# 13  怎么做完：阶段、验收和交付

| 阶段 | 工作重点 | 通过才进入下一步 |
| --- | --- | --- |
| P0–P1 | 现场核对、测试保险丝、MCP/schema/幂等修复。 | 旧基线可复跑；新负向和并发用例真实通过。 |
| P2–P3 | 分层桶、普通桶自然日续期、plan固定期限。 | 日界、跨月、普通桶并发及plan阅读不续期通过。 |
| P4–P5 | 受限审查、留终局、新索引与原文选区。 | 原始不可改；禁检探针与原文确认全通过。 |
| P6 | I、新开窗、分池/回忆/审查/原文页面。 | 手机、桌面、刷新、权限和失败状态真E2E。 |
| P7–P8 | 影子迁移、恢复、条件具备的真实联调、独立复审。 | 证据完整，未完成如实列出，不自动生产切换。 |

## 新版109条验收不是旧186条的改名

| 用例组 | 数量 | 编号前缀 |
| --- | --- | --- |
| 分层记录 | 10 | V2-REC |
| 期限与打开 | 16 | V2-RET |
| 审查与留 | 14 | V2-REV |
| 召回边界 | 17 | V2-SEARCH |
| 原文与匹配 | 13 | V2-RAW |
| 回忆权限 | 5 | V2-VIEW |
| 计划与纪念 | 11 | V2-PLAN |
| 开窗 | 8 | V2-BOOT |
| I | 3 | V2-I |
| 可靠性/迁移/联调 | 12 | V2-OPS |

保留原97条ID并补12条边界用例，共109条，全部未执行。GLM须附完整测试ID、提交、结果与脱敏日志。新旧冲突写明替代规则，其余旧回归保留。

交付物：候选HEAD、24模块状态、契约与兼容表、测试证据、原文匹配评测、迁移/恢复证据、阻塞与生产边界。实现者自查不等于林石见独立复审。

GUARDRAILS & SOURCES

# 14  迁移、已确认口径与来源边界

## 旧数据不能靠猜填满新字段

旧事件日期有证据就沿用；首次hold时刻没有证据就保持缺口，不用迁移时间或事件日期顶替。当时心情、回忆、I、双方话语的映射，都需要对应作者和来源。原文不改字节，版本和锁信/隐藏状态不丢。

先空库和合成旧库迁移，再获准副本dry-run、影子索引和恢复测试。真实迁移、停止旧服务与域名切换仍需另行授权。回滚必须保留新版启用后的新增记忆，不只是退回一份旧代码。

## 三项已确认，其余约定沿用

| 事项 | 当前处理 |
| --- | --- |
| 天数精度与时区 | 自然日；起算日为第0日，日期+N。共同业务时区Asia/Shanghai，不看VPN。 |
| 最近三天依据 | 沿用事件日期的今天及前两天，共三个自然日；补录另作新收录提示。 |
| 计划详情打开 | 完成/放弃日+20自然日固定；plan或关联事件的打开都不改计划期限。 |
| 新旧作者权限 | 保留旧乔生合法hold兼容；不擅自关停或扩权，绝不代写周家明字段。 |
| 自动绑定质量 | 阈值测了再定，不预填；未确认前只建议/人工，不开自动生效。 |

## 证据索引

[S1] 本对话：江乔生提出的新架构：写入七个模块、多分类讨论、分层检索、原文区间、I、开窗与遗忘。

[S2] 本对话：周家明的回应及遗忘审查规则：同窗口的当时心情；多分类最长周期；标题只作参考；限定摘要措辞；保留线索与审查材料。

[S3/S4] 最后补齐口径及乔生确认：hold起算；普通桶打开续期；自然日、不按小时；plan终结后固定20天、打开不续期；阈值先测后定；其余沿用。

[C1] 上轮实际读取的本地源码与命令输出：D:\mariposa；HEAD 58f7ea884d006fa00a6ae129cfd26f2652ab053d。仅作为旧实现证据，不等于本轮重新核验当前磁盘。

[E1] 上轮测试执行结果：后端186 passed；前端构建通过；Playwright 2 passed；pip check通过。首次默认pytest有14个临时目录权限错误，改项目内basetemp后通过。

## 本次交付与本地代码分开

本Word、新架构MD、GLM执行MD和验收JSON只是本次生成的文件；没有落到你的D盘，也没有在后台进行代码施工。实施时以现场HEAD和测试结果更新“已完成”状态，不能把这份计划当验收报告。